### **REGISTRO DE IMPEDIMENTOS - IMPEDIMENT LOG**

**Proyecto:** Rental car  
**Sprint:** 1

| **Nº** | **Descripción del Impedimento** | **Responsable** | **Estado** | **Solución Propuesta** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retraso en el diseño de la interfaz | Daniel Contador | Cerrado | Se ajustó el cronograma y se dedicaron más recursos al diseño. |
| 2 | Falta de claridad en las especificaciones | José Silva | En proceso | Reunión con el equipo para aclarar las especificaciones y requisitos. |
| 3 | Problemas de conectividad en las pruebas | Daniel Contador | Abierto | Revisar la infraestructura de red y asegurar que todos los miembros tengan acceso. |

**Comentarios Generales:**

* Es fundamental que todos los impedimentos sean comunicados de inmediato para poder encontrar soluciones efectivas.
* Se debe llevar un seguimiento continuo del estado de cada impedimento y de las soluciones implementadas.

**Responsable del Registro:**Daniel Contador

**Fecha de Actualización:** 1 de octubre de 2024