# **Retrospectiva del primer Sprint**

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | **Team Scrum**: Se desarrolló la mayoría de las funcionalidades planeadas en esta primera etapa, incluyendo además funciones del arriendo de vehículos.  **Product Owner**: Se lograron avances significativos en el desarrollo de las funcionalidades esenciales que aportan valor al usuario.  **Scrum Master**: Se mantuvo una buena comunicación dentro del equipo, facilitando la colaboración y resolución de problemas. |
| --- | --- |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | **Team Scrum**: No se logró completar la página de contacto y, en lugar de enfocarse en el diseño de la interfaz, se dedicó más tiempo a las funcionalidades de arriendo de vehículos.  **Product Owner**:La falta de enfoque en el diseño de la interfaz puede afectar la experiencia del usuario final.  **Scrum Master**: Se observó que la gestión del tiempo no se alineó con las prioridades establecidas. |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) | **Team Scrum**: Se establecerá un balance adecuado entre el desarrollo de funcionalidades y el diseño de la interfaz desde el inicio del sprint.  **Product Owner**: Se priorizará la creación de un plan de diseño que se integre con el desarrollo funcional.  **Scrum Master**:Se implementarán revisiones periódicas del progreso para asegurar que se cumplan los objetivos establecidos en la planificación. |