### **REGISTRO DE IMPEDIMENTOS - IMPEDIMENT LOG**

**Proyecto:** Rental car  
**Sprint:** 2

| **Nº** | **Descripción del Impedimento** | **Responsable** | **Estado** | **Solución Propuesta** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retraso en la implementación de la función de reseñas | José Silva | Abierto | Realizar una reunión técnica para identificar obstáculos y definir un plan de acción. |
| 2 | Dificultades en la integración de la selección de fechas con el arriendo de vehículos | Daniel Contador | Cerrado | Revisar la lógica de programación y realizar pruebas adicionales de integración. |
| 3 | Inconsistencias en la validación de fechas seleccionadas para el arriendo | Daniel Contador | Cerrado | Revisar la lógica de validación de fechas y realizar pruebas exhaustivas para garantizar su correcto funcionamiento. |

**Comentarios Generales:**

Es crucial abordar los impedimentos para asegurar el avance del sprint. La colaboración entre los miembros del equipo es esencial para resolver problemas rápidamente y evitar retrasos adicionales. Se debe mantener una comunicación constante sobre el estado de cada impedimento y las soluciones implementadas.

**Responsable del Registro:**Daniel Contador

**Fecha de Actualización:** 22 de octubre de 2024