**Review Sprint 1**

| **Fecha:** | 26/10/2024 | | **Inicio** | 10:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lugar:** | Zoom | | **Término** | 10:45 |
| **Tipo Reunión** | **Presencial** |  | **Virtual** | **x** |
| **Tema** | Funcionalidades del Sprint 2 | | | |

| **Participantes** | **Funciones** |
| --- | --- |
| José Silva | Product Owner |
| Daniel Contador | Scrum Master |
|  |  |
|  |  |

1. **Agenda:**

| **Nº** | **Tema** |
| --- | --- |
| 1 | Presentación de la planificación |
| 2 | Presentación de los avances de la aplicación |
| 3 | Aceptación de las funcionalidades de sprint 2 |

1. **Desarrollo de la Reunión**

| 1. **Presentación de la planificación:**   Se discutió la planificación del proyecto, resaltando los objetivos a corto y largo plazo. Se revisaron las tareas asignadas para el Sprint 2 y se establecieron fechas clave para las próximas etapas, con un enfoque particular en la finalización de la función de reseñas.   1. **Presentación de los avances de la aplicación:**   Se presentaron los avances realizados hasta la fecha. Se mostró el progreso en las funcionalidades de arriendo de vehículos y en la selección de fechas, destacando que ambas están operativas. Sin embargo, se mencionó que la funcionalidad de reseñas aún no ha podido ser completada debido a algunos desafíos técnicos.   1. **Aceptación de las funcionalidades del Sprint 2:**   Se realizó una revisión de las funcionalidades desarrolladas durante el Sprint 2. El equipo discutió y aprobó las funcionalidades implementadas, asegurando que cumplieran con los criterios de aceptación establecidos. Se acordó priorizar la finalización de la función de reseñas en el próximo sprint y seguir mejorando la interfaz para una mejor experiencia del usuario. |
| --- |