**ACTA DE DAILY MEETING**

| **Fecha:** | 17 de Noviembre de 2024 | | **Inicio** | 10:00 AM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lugar:** | Reunión virtual (Zoom) | | **Término** | 10:30 AM |
| **Tipo Reunión** | **Presencial** |  | **Virtual** | **x** |
| **N°** | 002 | | | |

| **Participantes** | **Funciones** |
| --- | --- |
| José Silva | Product Owner |
| Daniel Contador | Scrum Master |

1. **Agenda:**

| **Nº** | **Tema** |
| --- | --- |
| 1 | Estado del Sprint 4 (Seguimiento) |
| 2 |  |
| 3 |  |

1. **Desarrollo de la Reunión**

| **Estado del Sprint 4 (Seguimiento)**  Una semana después, el equipo ha continuado con el desarrollo y la implementación de las funcionalidades planificadas en el Sprint 4. A continuación, se detalla el progreso alcanzado hasta el momento:   * **H09**: La funcionalidad para agregar, editar, eliminar y archivar vehículos en el sistema ha avanzado significativamente. Actualmente, se han completado las fases de diseño y desarrollo de la interfaz de administración, y el equipo está realizando las primeras pruebas de usabilidad y rendimiento. La base de datos de vehículos ya está siendo actualizada de manera efectiva, lo que permitirá a los administradores gestionar los vehículos de forma más eficiente y mantener la información precisa. * **H11**: El desarrollo de los reportes sobre reservas, ingresos y vehículos está en una fase avanzada. Ya se han integrado los módulos que permitirán generar reportes detallados y personalizables. Actualmente, el equipo está enfocándose en optimizar la presentación de los datos y en asegurarse de que los informes sean fáciles de interpretar para los administradores. Las pruebas iniciales de generación de reportes han sido exitosas. * **H12**: En cuanto a la configuración y actualización de tarifas de alquiler y descuentos promocionales, el sistema ha sido parcialmente implementado. Los administradores ahora pueden actualizar las tarifas de manera manual a través de la interfaz, y la funcionalidad de aplicar descuentos promocionales se encuentra en fase de pruebas. El equipo está trabajando para perfeccionar los procesos de validación y asegurar que los precios se apliquen correctamente en las reservas. * **H13**: La funcionalidad de monitoreo de la actividad del sitio ha dado un gran paso adelante. Ya se ha integrado el sistema de análisis de tráfico y transacciones, lo que permite a los administradores ver datos en tiempo real sobre la actividad del sitio. Además, se están realizando ajustes para mejorar la visualización de estos datos y asegurar que el monitoreo sea eficiente y fácil de interpretar. Las primeras pruebas de monitoreo han revelado información valiosa sobre el tráfico de usuarios y el comportamiento en la plataforma.   En general, el equipo está avanzando de acuerdo con lo planificado, y la mayoría de las funcionalidades clave están en fases de prueba o muy cerca de completarse. Además, se están realizando pruebas continuas para verificar la integración adecuada entre las nuevas características y las existentes. La documentación sigue actualizándose para reflejar todos los avances y asegurar la continuidad del proyecto. |
| --- |