**ACTA DE DAILY MEETING**

| **Fecha:** | 20 de Octubre de 2024 | | **Inicio** | 10:00 AM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lugar:** | Reunión virtual (Zoom) | | **Término** | 10:30 AM |
| **Tipo Reunión** | **Presencial** |  | **Virtual** | **x** |
| **N°** | 002 | | | |

| **Participantes** | **Funciones** |
| --- | --- |
| José Silva | Product Owner |
| Daniel Contador | Scrum Master |

1. **Agenda:**

| **Nº** | **Tema** |
| --- | --- |
| 1 | Estado actual del Sprint 2 |
| 2 |  |
| 3 |  |

1. **Desarrollo de la Reunión**

| 1. **Estado del Sprint 2:**    * José reportó que todas las funcionalidades planificadas para el Sprint 2 han sido implementadas correctamente, incluida la selección de fechas y el arriendo de vehículos. Sin embargo, mencionó que la función de reseñas aún no ha podido ser implementada debido a algunos desafíos técnicos que han surgido.    * Daniel destacó que, a pesar de esta situación, las funcionalidades existentes están funcionando sin problemas y han pasado las pruebas iniciales. Ambos coincidieron en la necesidad de priorizar la resolución de los problemas con la función de reseñas en las próximas jornadas, para poder completar el sprint a tiempo.    * Además, se acordó que será fundamental continuar documentando el proceso y las dificultades encontradas, para facilitar futuras referencias y el trabajo en los siguientes sprints. |
| --- |