**Retrospectiva del segundo Sprint**

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | **Team Scrum:** Se completaron las funcionalidades de arriendo de vehículos y selección de fechas, que están operativas y han funcionado bien en las pruebas iniciales  **Product Owner**: Se lograron avances significativos en el desarrollo de funcionalidades que aportan valor al usuario, lo que mejorará la experiencia de arriendo.  **Scrum Master:** La colaboración dentro del equipo fue efectiva, lo que facilitó la resolución de problemas y el avance en las tareas asignadas. |
| --- | --- |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | **Team Scrum:** No se logró completar la funcionalidad de reseñas debido a desafíos técnicos no previstos que surgieron durante el desarrollo.  **Product Owner**: La falta de finalización de la función de reseñas puede limitar la capacidad de los usuarios para proporcionar retroalimentación, afectando la confianza en la plataforma.  **Scrum Master**: La gestión del tiempo en torno a la implementación de la funcionalidad de reseñas no se alineó con las expectativas iniciales. |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) | **Team Scrum**: Se establecerá un enfoque más claro y prioritario para completar la funcionalidad de reseñas en el próximo sprint, con un plan de acción detallado.  **Product Owner**: Se fomentará una comunicación más abierta sobre los obstáculos técnicos para abordarlos de manera más eficaz y evitar retrasos.  **Scrum Master**: Se implementarán sesiones de revisión más frecuentes durante el desarrollo para asegurar que se mantenga el enfoque en los objetivos establecidos. |