**Sprint Planning**

En la planificación de Sprint definimos qué entregar en el sprint 2 y cómo se va a conseguir ese trabajo.

1. Product Owner presenta al team Scrum las historias de usuario que se desarrollarán en el sprint 2

| Número | Historia de Usuario |
| --- | --- |
| HU01 | Como usuario que busca arrendar un vehículo, quiero poder buscar vehículos disponibles según la ubicación y la fecha deseada, para encontrar opciones que se ajusten a mis necesidades. |
| HU03 | Como usuario que ha encontrado un vehículo que me interesa, quiero poder reservarlo en línea para asegurar la disponibilidad en la fecha y hora que necesito. |
| HU07 | Como usuario que ha arrendado un vehículo, quiero poder dejar una reseña y calificación del vehículo y del servicio, para ayudar a otros usuarios a tomar decisiones informadas. |

1. El team scrum define la prioridad de las historias de usuario para comenzar con el desarrollo del entregable, obteniendo el backlog sprint 2.

| HU | 1 | 3 | 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | 5 | 4 | 2 |

**Backlog Sprint 2**

| Número | Historia de Usuario |
| --- | --- |
| HU01 | Como usuario que busca arrendar un vehículo, quiero poder buscar vehículos disponibles según la ubicación y la fecha deseada, para encontrar opciones que se ajusten a mis necesidades. |
| HU03 | Como usuario que ha encontrado un vehículo que me interesa, quiero poder reservarlo en línea para asegurar la disponibilidad en la fecha y hora que necesito. |
| HU07 | Como usuario que ha arrendado un vehículo, quiero poder dejar una reseña y calificación del vehículo y del servicio, para ayudar a otros usuarios a tomar decisiones informadas. |

1. El team scrum define el esfuerzo de realizar las tareas de las historias de usuario utilizando como patrón la historia de usuario 7. El valor asignado a cada historia de usuario se obtiene de la técnica planning poker.

| **Historia** | **Valor** | **Esfuerzo** | **Horas** |
| --- | --- | --- | --- |
| HU01 | 5 | 1,6 veces mayor que HU07 | 8 horas |
| HU03 | 8 | 2,66 veces mayor que HU07 | 13 horas |
| HU07 | 3 | Referencia base | 5 horas |